# Resumen del proyecto
Sistema de control de calidad
Ancor Tecmin

Funcionamiento  Avances  Pendientes  Próximos pasos

Estado al 14 de octubre de 2026

El proyecto es una aplicación web para gestionar las solicitudes de inspección de Control de Calidad de Ancor Tecmin. Reúne los datos de cada solicitud, sus productos, el inspector asignado, los resultados y los documentos que respaldan las decisiones. Su propósito es que el equipo pueda seguir cada caso desde la recepción hasta el cierre y consultar quién hizo cada cambio.

La versión local ya incorpora el circuito operativo conectado a una API, una demostración independiente y pruebas automatizadas satisfactorias. El siguiente paso es validar el proceso con la empresa y preparar las condiciones de operación: usuarios, formatos reales, correo, base de datos y despliegue.

## Qué buscamos resolver

Buscamos ordenar la asignación y el seguimiento de inspecciones, hacer visibles los pendientes y conservar un historial consultable. La descripción del proceso actual de la empresa y sus cifras de volumen, tiempos e incidencias todavía deben validarse; los beneficios de reducción de errores o tiempos se medirán durante las pruebas con usuarios.

## Objetivos del sistema

Centralizar las SDI y sus productos, conservando los documentos de origen.

Asignar responsables y registrar inspecciones, cantidades y evidencias.

Resolver rechazos mediante reinspección o concesión y exigir revisión antes del cierre.

Mantener permisos por rol e historial de las operaciones.

## Quiénes participan

| Perfil o participante | Participación |
| --- | --- |
| Administrador | Gestión de usuarios, inspectores y operaciones autorizadas del sistema. |
| Jefe de Calidad y Supervisor | Revisan solicitudes, asignan inspectores, gestionan pendientes y revisan el cierre. |
| Inspector | Consulta las SDI asignadas y registra sus inspecciones y evidencias. |
| Producción o Bodega e Ingeniería | Aportan datos de origen o antecedentes de concesión. No tienen un rol independiente implementado actualmente. |

# Cómo funciona el proyecto

SDI significa solicitud de inspección. Cada SDI agrupa uno o varios productos; cada producto puede tener una inspección inicial y posteriores reinspecciones. La solicitud, el producto y la inspección conservan sus propios estados y cantidades.

## Recorrido de una solicitud

1. Recepción. Gestión registra la SDI manualmente o carga un PDF. El sistema conserva el original y propone datos extraídos del texto. La recepción por correo tiene código disponible y requiere configurar el buzón.

2. Revisión de datos. Gestión corrige identificación, proyecto, solicitante, correo y productos. Confirma la cantidad indicada en origen y la cantidad que realmente se inspeccionará.

3. Asignación. Con los datos completos y un inspector activo, gestión asigna la SDI. Se crea una inspección inicial por producto y un aviso en la bandeja de salida.

4. Inspección. El inspector registra cantidades, observaciones y siete criterios visuales: rebabas, rayaduras, golpes, deformidad, pintura, burbujas y planitud. Puede adjuntar evidencias.

5. Resolución de pendientes. El resultado puede ser aprobación, aprobación parcial o rechazo. Los casos pendientes se trabajan mediante reinspección o concesión, según las reglas del servidor.

6. Revisión y cierre. Gestión revisa expresamente los resultados. Solo se cierra cuando las inspecciones terminaron, los productos están resueltos y no quedan concesiones pendientes. Se conserva el resultado previo al cierre y se genera un aviso.

7. Consulta y conservación. El detalle mantiene historial y documentos. Una SDI elegible puede anularse con motivo o archivarse y restaurarse según su situación.

## Ejemplo de cantidades

Si el documento de origen indica 100 unidades y se decide inspeccionar 20, ambas cantidades quedan separadas. Si se aprueban 15 de las 20 inspeccionadas, la inspección es parcial y deben resolverse las 5 pendientes. El sistema controla que la liberación no supere el alcance autorizado del producto.

## Reglas que protegen el recorrido

El inspector accede únicamente a sus SDI asignadas; la API comprueba los permisos.

Las correcciones y la retirada de productos se permiten antes de asignar, bajo condiciones específicas.

Un cambio de resultados invalida la revisión anterior y exige revisar nuevamente.

Archivar conserva el estado; restaurar una SDI anulada no la reactiva. El cierre tampoco significa aprobación automática.

# Qué está implementado

El proyecto ofrece dos modos. Sistema conectado usa cuentas reales de la API y guarda los registros en la base de datos. Demostración guarda datos en el navegador y permite mostrar pantallas y probar interacciones. Cambiar de modo no transfiere registros.

| Componente | Qué incluye | Situación |
| --- | --- | --- |
| Acceso y permisos | Inicio de sesión JWT, perfiles activos y acceso por rol y asignación. | Conectado |
| Recepción de SDI | Registro manual, carga PDF, propuesta editable, original y control de duplicados. | Conectado |
| Productos y asignación | Datos, prioridades, cantidades y selección de inspector activo. | Conectado |
| Inspecciones | Criterios visuales, aprobación total o parcial, rechazo y evidencias. | Conectado |
| Resolución y cierre | Reinspecciones, concesiones, revisión obligatoria y cierre condicionado. | Conectado |
| Conservación | Historial, descarga protegida, anulación, archivo y restauración. | Conectado |
| Resumen operativo | Conteos de SDI, productos e inspecciones por separado y resultados por revisar. | Conectado |
| Correo | Recepción IMAP y avisos SMTP con cola y reintentos. | Configurar y validar |
| Panel y pantallas demo | Gráficos por periodo, actividades, equipo, preferencias y exportación CSV. | Demostración |

## Mejoras de interfaz realizadas

Se organizaron las pantallas en componentes separados y se compartieron tablas, filtros, formularios e iconos. Se incorporaron tema claro y oscuro, diseño adaptable a móvil, ayudas y etiquetas accesibles. El panel muestra la fecha de Santiago y distingue las entidades para evitar mezclar solicitudes, productos e inspecciones.

La exportación de la demo genera un CSV de 19 columnas con los registros filtrados. Conserva relaciones, cantidades, tildes, comillas y saltos de línea para facilitar su apertura en Excel. Los gráficos de rendimiento, invitaciones de equipo y preferencias demo todavía no representan por completo una operación conectada.

## Límites actuales

El lector de PDF trabaja con texto seleccionable y requiere revisión humana. Los escaneos se conservan para captura manual, porque no hay reconocimiento óptico de caracteres u OCR. El sistema no tiene integración ERP, aplicación Android ni firma electrónica implementadas. La autorización de Ingeniería y la conexión de funciones demo deben acordarse antes de ampliar el alcance.

# Qué hemos hecho y qué se verificó

## Evolución del trabajo

| Periodo | Trabajo realizado |
| --- | --- |
| 1 y 2 de octubre | Base del modelo y desarrollo de aprobación, rechazo, aprobación parcial y reinspecciones, según el historial de Git. |
| 4 y 5 de octubre | Organización de servicios, concesiones, evidencias, cierre, historial, permisos y gestión de inspectores. |
| 6 al 8 de octubre | API REST con JWT, endpoints de SDI, productos e inspecciones y primera versión del frontend. |
| 9 y 10 de octubre | Separación del panel, flujo conectado, recepción y revisión, cantidades, trazabilidad, conservación y ajustes visuales. Manuales técnico y de uso. |
| 13 de octubre | Paquete documental de alcance, requisitos, arquitectura, datos, API, operación, pruebas, seguridad, despliegue y pendientes. |
| 14 de octubre | Preparación de este resumen y nueva ejecución de pruebas, compilación y comprobación de migraciones. |

El avance reciente está en la copia de trabajo local y contiene cambios todavía sin confirmar en Git. Para la entrega se debe fijar una versión que permita reproducir exactamente el código y las evidencias.

## Comprobaciones del 14 de octubre

| Comprobación | Resultado |
| --- | --- |
| Pruebas del backend | 28 pruebas correctas; comprobación de Django sin incidencias. |
| Pruebas del frontend | 37 pruebas correctas; 0 fallos. |
| Compilación del frontend | Correcta; 58 módulos procesados. |
| Coherencia de modelos y migraciones | No se detectaron cambios que requieran generar migraciones nuevas. |

Las pruebas cubren recepción y duplicados, asignación, permisos, documentos, inspecciones, revisión, cierre, correo simulado y conservación. En la interfaz cubren campos, fechas, cantidades, CSV, catálogo de áreas, cliente autenticado y disponibilidad de acciones.

El backend se comprobó con SQLite y recursos de prueba. Estos resultados respaldan el comportamiento automatizado, pero la aceptación con usuarios, el buzón real, PostgreSQL y el despliegue necesitan sus propias pruebas.

## Documentación preparada

Hay manuales de uso y técnico, un resumen de las jornadas del 9 y 10 de octubre y un paquete de trece documentos del 13 de octubre. El informe de entrega y el acta de aceptación son plantillas pendientes de completar con responsables, versión, resultados y aprobación.

# Cómo está construido y cómo se operará

## Arquitectura

La persona usuaria trabaja en una interfaz React con Vite. La interfaz se comunica con una API Django y Django REST Framework, que aplica permisos y reglas de negocio antes de guardar los datos. El acceso conectado utiliza tokens JWT. Los documentos se descargan a través de la API autenticada.

| Parte | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Frontend React y Vite | Pantallas, formularios, filtros, presentación de resultados y comunicación con la API. |
| Backend Python y Django | Validaciones, permisos, transacciones, asignación, inspección, resolución y cierre. |
| Base de datos | SQLite para desarrollo local y pruebas; configuración de PostgreSQL para el entorno autorizado. |
| Archivos privados | PDF de origen y evidencias, vinculados a solicitudes e inspecciones. |
| Proceso de correo | Consulta del buzón IMAP y procesamiento posterior de avisos SMTP con reintentos. |

## Información que conserva

El modelo relaciona áreas y perfiles con usuarios; SDI con sus productos; productos con inspecciones; e inspecciones con criterios visuales, evidencias, rechazos y concesiones. Cada SDI también tiene documentos originales, historial de acciones y notificaciones.

Se diferencian el departamento solicitante y el área del inspector. También se conservan por separado las cantidades indicadas, previstas para inspección, inspeccionadas, aprobadas y liberadas. El historial identifica acción, fecha y usuario para reconstruir el recorrido.

## Controles ya incorporados

Validación en servidor de roles, perfiles activos, datos obligatorios y límites de cantidades.

Descarga autorizada de archivos y límites de procesamiento: PDF de hasta 20 MB y 100 páginas; evidencias de hasta 20 MB.

Operaciones con transacciones y controles de integridad; comprobación de concurrencia en PostgreSQL pendiente.

Restricción del borrado de SDI e inspecciones. La retirada de un producto elegible deja su descripción en el historial.

## Condiciones para operar

El entorno local permite aplicar migraciones y crear cuentas de gestión e inspector sin intervenir PostgreSQL. El correo dispone de una configuración de ejemplo, pero deben definirse proveedor, buzón, remitente, permisos y servicio de procesamiento. Los avisos quedan en cola hasta completar esa configuración.

El despliegue requiere un ambiente autorizado, HTTPS, secretos administrados, servicio de correo supervisado y respaldo conjunto de base de datos y archivos. La recuperación debe ensayarse antes de usarlo en producción. Todavía no se acredita una instalación productiva ni una entrega aceptada por la empresa.

# Qué falta y qué debemos decidir

La prioridad es comprobar el recorrido con quienes lo usarán y cerrar las condiciones de operación. La ampliación de pantallas y automatizaciones dependerá del alcance acordado.

| Prioridad | Pendiente | Condición para completarlo |
| --- | --- | --- |
| Alta | Validación empresarial y roles | Ejecutar recepción, asignación, inspección, resolución y cierre; registrar observaciones y aceptación. |
| Alta | Usuarios y áreas reales | Crear perfiles activos y comprobar el acceso de gestión, inspector y usuarios no autorizados. |
| Alta | PDF reales | Probar formatos autorizados, documentar campos reconocidos y decidir si hace falta OCR. |
| Alta | Comunicación y correo | Acordar si se requiere acuse de recepción; configurar buzón y comprobar recepción, envío y reintentos. |
| Alta | PostgreSQL y despliegue | Validar migraciones, integridad, concurrencia, instalación limpia e infraestructura autorizada. |
| Alta | Respaldo y recuperación | Restaurar base de datos y documentos y comprobar que el circuito puede continuar. |
| Media | Concesiones e Ingeniería | Acordar quién solicita, quién autoriza y qué evidencia respalda la decisión. |
| Media | Paneles y exportaciones conectados | Priorizar funciones demo y conectarlas a registros reales con métricas claramente definidas. |
| Media | Versión y aceptación formal | Identificar commit, registrar evidencias y completar informe de entrega y acta. |

## Pendientes de gestión y revisión académica

Documentar el proceso actual con entrevistas u observación y ejemplos revisados por la contraparte. Levantar una línea base para medir mejoras.

Confirmar el alcance mínimo y registrar las funciones adicionales ya incorporadas, como evidencias y correo, frente al anteproyecto.

Formalizar integrantes o modalidad individual, responsables, dedicación semanal, reuniones y tablero de seguimiento.

Actualizar el cronograma según el avance real y completar evidencias, requisitos aprobados y revisión institucional.

## Aspectos que requieren atención

Los formatos PDF variables pueden producir lecturas incompletas; el correo depende del proveedor; y SQLite no prueba la concurrencia de PostgreSQL. La demostración debe identificarse durante las presentaciones para que sus datos y gráficos no se confundan con resultados operativos. Los tiempos de respuesta y la facilidad de uso se medirán con el volumen y los usuarios reales.

# Qué haremos a continuación

El anteproyecto revisado propone cierre el 4 de diciembre de 2026. La siguiente secuencia organiza la continuidad usando sus ventanas de trabajo y el avance técnico actual. Las fechas son de planificación y deben confirmarse con la contraparte y la coordinación académica.

| Ventana propuesta | Trabajo principal | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| 14 al 16 de octubre | Confirmar proceso, alcance, comunicación, responsables y ambiente. Revisar diseño y pendientes con la contraparte. | Decisiones y criterios de aceptación registrados. |
| 19 al 23 de octubre | Probar instalación reproducible y preparar entorno autorizado. Crear cuentas y ensayar SDI de prueba. | Primera versión instalable y recorrido demostrable. |
| 26 de octubre al 6 de noviembre | Validar el flujo principal con usuarios y corregir defectos. Configurar correo y conectar el panel básico aprobado. | Asignación, inspección, comunicación y seguimiento validados por incremento. |
| 9 al 20 de noviembre | Realizar integración, pruebas PostgreSQL, ensayos con datos autorizados, evaluación de uso y recuperación. | Versión candidata y decisión de liberar o corregir. |
| 23 al 27 de noviembre | Pruebas de regresión y aceptación, actualización de manuales y preparación de evidencias. | Documentación y pendientes de cierre revisados. |
| 30 de noviembre al 4 de diciembre | Corregir incidencias finales y entregar despliegue autorizado o versión local reproducible. | Código identificado, guía, evidencias y acta de entrega. |

## Cuándo podremos considerar terminada la entrega

El circuito completo está aceptado por los usuarios y las incidencias críticas están resueltas.

Los accesos, documentos, cantidades y cierres se verificaron en el entorno previsto.

La comunicación acordada funciona y el respaldo puede restaurarse.

La versión puede instalarse de forma reproducible y dispone de manuales actualizados.

La empresa y la coordinación académica reciben evidencias, limitaciones conocidas y acta de aceptación.

## Referencias del proyecto

Código y README del proyecto, backend y frontend; historial Git del 1 al 8 de octubre; manuales y resumen de documentacion/2026-10-10; paquete de documentacion/2026-10-13; Anteproyecto_Practica_CITT_DuocUC_REVISION_2.docx; Retroalimentacion_Grupo1 - copia.pdf, revisión académica del 29 de septiembre. Las comprobaciones de esta edición corresponden al 14 de octubre de 2026.